附件1

佛山市海绵城市建设工程竣工验收实施细则

第一条 依据《建设工程质量管理条例》以及《佛山市人民政府办公室关于印发〈佛山市海绵城市规划建设管理办法〉的通知》（佛府办〔2021〕7号）等法规和文件，为积极落实佛山市系统化全域推进海绵城市建设，规范海绵城市建设工程的验收流程，结合我市实际，制定本细则。

- 本细则适用于佛山市全域范围内各类新建（改建、扩建）海绵城市建设工程验收工作。

- 佛山市住房和城乡建设局负责指导建筑与小区类海绵城市建设工程验收，市水利局负责指导城市水系类建设工程验收，市城市管理和综合执法局负责指导绿地（公园）广场类海绵城市建设工程验收，市交通运输局负责指导城市道路类海绵城市建设工程验收。具体工作由各区、镇（街）行业主管部门组织实施。

- 含海绵城市建设内容的工程在竣工验收前应先进行海绵城市建设工程验收,验收工作应满足国家、广东省以及佛山市相关规定。海绵城市建设工程验收不合格的项目竣工验收不予通过。

- 海绵城市建设工程验收作为工程竣工验收工作的组成，按以下程序进行：

（一）海绵城市建设工程完工后，建设单位应组织设计、施工、监理等单位对工程进行验收，并形成验收文件。

（二）施工单位组织自检

海绵设施施工完成后，由施工单位组织自检，自检合格后，报监理单位并提出预验收申请。

（三）监理单位组织施工单位预验收

监理单位收到施工单位组织预验收申请后，组织施工单位进行预验收。

（四）建设单位组织海绵城市工程验收。

监理单位预验收合格后，由施工单位书面申请建设单位组织工程验收。建设单位收到验收申请后，应组织设计、施工、监理等单位对工程进行验收，并形成验收文件。

（五）验收合格后，建设单位应向属地行业主管部门提交《佛山市建设项目海绵城市验收报告》（见附件）和相关验收资料，明确验收结论为“合格”或“不合格”。

第六条 在验收过程中需按照海绵城市方案设计专篇、施工图等内容进行复核审查，对纳入国家试点项目工程和技术复杂工程，可根据需要增加邀请有关专家参与验收指导环节。

第七条 对符合验收条件的海绵城市建设工程，应在工程质量监督报告内反映验收的情况。

第八条 本细则由市海绵办负责解释，自发布之日起执行。

佛山市建设项目海绵城市

验收报告

（样式）

工程名称：

建设单位：

日    期：

佛山市建设项目海绵城市验收报告

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 |  |
| 勘察单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 施工单位 |  |
| 监理单位 |  |
| 一、项目概况 （海绵城市建设主要工程内容） 二、海绵城市建设指标达标情况 （与施工图设计专篇编制要求对应的指标完成情况。实际建设中如对施工图方案有调整，须在不降低建设目标和主要指标的前提下进行，应对变更情况进行说明） 三、验收意见 （查验是否按图施工、径流与竖向关系、设施施工质量等） 四、验收结论 （本部分内容可加页说明，需明确是否合格） |
| 海绵城市验收单位及人员 |
| 建 设 单 位 | 签名： （公章） 年 月 日 |
| 勘 察 单 位 | 签名： （公章） 年 月 日 |
| 设 计 单 位 | 签名： （公章） 年 月 日 |
| 施 工 单 位 | 签名： （公章） 年 月 日 |
| 监 理 单 位 | 签名： （公章） 年 月 日 |
| 专 家 （可选择） | 年 月 日 |

注：1.后附建设项目海绵城市设施验收一览表。

2.本表一式7份，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、质量监督机构、属地海绵城市管理部门各存1份。

建设项目海绵城市设施验收一览表

| 工程名称： |
| --- |
| 验收时间： |
| 主要海绵城市设施施工情况 |
| 设施名称 | 图审规模 | 完成规模 | 设施名称 | 图审规模 | 完成规模 |
| 下凹式绿地（m2） |  |  | 调蓄池（m3） |  |  |
| 生物滞留设施 （m2） |  |  | 雨水桶（罐）（m3） |  |  |
| 生态树池（个） |  |  | 透水地面（m2） |  |  |
| 湿塘（m3） |  |  | 绿色屋顶（m2） |  |  |
| 调节塘（m3） |  |  | 植草沟（m2） |  |  |
| 蓄水模块（m3） |  |  | 植被缓冲带（m2） |  |  |
| 截污型雨水口（个） |  |  |  |  |  |

（未注明设施可按实际填写）