佛山市商品房预售款监督管理实施办法

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条（制订依据）为进一步完善商品房预售款的监督管理，维护商品房交易双方的合法权益，促进房地产市场健康发展，根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《广东省商品房预售管理条例》《城市商品房预售管理办法》及有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条（适用范围）本市行政区域内按《广东省商品房预售管理条例》实施预售的商品房，其商品房预售款的收存、划拨、使用及监督管理，适用本办法。

第三条（主体分工）市房地产行政主管部门会同中国人民银行佛山市中心支行、中国银行保险监督管理委员会佛山监管分局共同制定商品房预售款监管政策。市房地产行政主管部门负责商品房预售款监管系统开发建设。

市房地产交易管理机构负责商品房预售款监管系统日常管理、数据统计监测等工作。

各区房地产行政主管部门负责辖区内商品房预售款政策的执行和预售款监管工作。

各区房地产交易管理机构（以下简称“区交易管理机构”）负责监管辖区内商品房预售款的收存、使用。

中国人民银行佛山市中心支行负责监督商业银行办理商品房预售款监管专用账户（以下简称“监管账户”）的开设、变更和注销业务。

中国银行保险监督管理委员会佛山监管分局负责监督商业银行在商品房预售款监管过程中的资金管理行为。

本市行政区域内，遵守本办法的商业银行可以作为商品房预售款监管账户的开户银行（以下简称“监管银行”），监管银行应依照法律法规及本办法做好预售款监管工作。

第二章  一般规定

第四条（预售款定义）本办法所称的商品房预售款，是指预购人按照商品房买卖合同约定支付的定金、首付款、购房贷款以及其他形式的购房款。

第五条（监管银行及监管账户规定）房地产开发企业在申请商品房预售许可前，应当在本市选定一家符合本办法规定的商业银行作为该项目的监管银行，可优先选择项目的开发贷款银行作为监管银行。房地产开发企业与监管银行、区交易管理机构签订商品房预售款监管三方协议。

一个商品房预售许可证对应一个监管账户。监管账户进入预售款拨付使用阶段后，监管银行原则上不得变更。

第六条（预售款的使用要求）存入监管账户的商品房预售款应优先保障工程建设。

第七条（商品房预售款监管协议）房地产开发企业在申请商品房预售许可前，应当提交三方签订的商品房预售款监管协议。商品房预售款监管协议应包括监管账户名称、账号、监管项目范围、监管预售款的使用节点、违约责任、监管预售款的收存及使用方式、争议解决方式。

其他需要说明的情况应另附书面说明。

房地产开发企业取得商品房预售许可证后，应在项目销售现场公示商品房预售款监管协议。

第八条（项目用款计划节点）当商品房预售款进账额达到以下各阶段留存额度后，经区交易管理机构审批，房地产开发企业可以向监管银行申请，将超出部分转出监管账户：

（一）项目达到预售条件的形象进度至主体结构封顶前，监管账户内的预售款不得低于项目销售总额的10%；

（二）项目完成主体结构封顶至配套安装工程（基本水电工程）完成前，监管账户内的预售款不得低于项目销售总额的7%；

（三）项目完成配套安装工程至竣工验收前，监管账户内的预售款不得低于项目销售总额的5%；

（四）项目竣工验收后至完成商品房首次登记前，监管账户内的预售款不得低于项目销售总额的2%；

（五）项目完成商品房首次登记并达到可单方办理转移登记的条件，可以提取剩余商品房预售款并申请解除商品房预售款监管。

项目销售总额按在价格管理部门备案的同一商品房预售许可证项目可销售房价总额下降10%确定。

第九条（留存额度与诚信分值的关系）监管账户内的商品房预售款留存额度与房地产开发企业的诚信分值挂钩。诚信分值的计算按《佛山市房地产行业诚信管理办法》的规定执行。

（一）诚信分值120分以上（不含120分）的，监管账户内的预售款按留存额度的80%留存；

（二）诚信分值100分以上（不含100分）至120分以下的，监管账户内的预售款按留存额度的90%留存；

（三）诚信分值100分的，监管账户内的预售款按留存额度留存；

（四）诚信分值80分以上（含80分）至100分以下（不含100分）的，监管账户内的预售款按留存额度的110%留存；

（五）诚信分值80分以下的，监管账户内的预售款按留存额度的120%留存。

第十条（预售款的使用）监管账户内的商品房预售款在项目完成竣工验收之前，只能用于下列事项，不得挪作他用：

（一）本项目建设的施工进度款及法定税费；

（二）项目工程建设的其他费用；

（三）法律法规规定的其他允许使用商品房预售款的情形。

第十一条（申请使用预售款应提交的资料）房地产开发企业需要申请使用商品房预售款的，应向区交易管理机构提交相应材料。

（一）项目竣工验收前，应提交以下材料：

（1）《商品房预售款使用申请表》；

（2）房地产开发企业用款计划；

（3）房地产开发企业与施工单位签订的建设工程施工合同；

（4）申请使用的预售款用于支付施工进度款的，应提供施工、监理单位出具的施工进度证明；用于支付购买项目建设必需的建筑材料、设备的，应提供与供货商签订的购销合同；用于支付法定税费的，应提供税务部门开具的发票等凭证；用于支付配套安装工程款的，应提供相关配套安装工程合同材料；配套安装工程完成时，应提交相关水电验收证明。

（二）项目竣工验收时，应提交《商品房预售款使用申请表》以及竣工验收备案材料。

（三）项目竣工验收后至完成商品房首次登记前，若监管账户内留存的预售款超过本办法规定的留存额度的，超出部分房地产开发企业可仅凭《商品房预售款使用申请表》直接申请提取。

（四）项目完成商品房首次登记的，应提交《商品房预售款使用申请表》以及不动产登记部门出具的首次确权登记材料。

区房地产行政主管部门可根据辖区内实际情况调整上述资料，报市房地产行政主管部门同意后实施。

第十二条（办理流程）区交易管理机构受理房地产开发企业的用款申请后，应按下列程序进行审查，于3个工作日内出具审核意见。需要前往施工现场查看工程进度的，于5个工作日内出具审核意见；受重点监控的项目，根据实际审批手续确定出具审核意见时间：

（一）审查资料。审查房地产开发企业提供的资料。申请使用的预售款用于支付施工进度款的，根据施工合同约定工程进度和施工单位用款申请核准用款；用于支付购买项目建设必需的建筑材料、设备的，根据购销合同约定和工程进度核准用款；用于支付法定税费的，申请使用的款项应在预售款总额的10%以内核准用款。

（二）现场查看。若项目达到工程节点的变动调整阶段，应现场查看工程进度情况。

（三）批准使用。同意使用预售款的，区交易管理机构应在《商品房预售款使用申请表》上加具核准意见，用于办理预售款拨付手续。

当监管账户内的资金少于后续工程建设费用时，区交易管理机构应暂停项目用款申请和审批，直至账户资金能超出后续工程建设费用为止。

项目工程建设费用应包括项目所需的建筑安装、材料设备、配套建设和代征代建等费用。住宅项目还应包括市政公用基础设施和公共服务设施达到同步交付使用条件所需的全部建设费用。

（四）银行划款。监管银行应当按照区交易管理机构加具核准意见的《商品房预售款使用申请表》及商品房预售款监管系统信息，于3个工作日内拨付预售款。

（五）交还回执。监管银行完成拨付手续后，房地产开发企业应于3个工作日内向区交易管理机构交还划款回执。

（六）资料存档。区交易管理机构和监管银行应将相关资料及时存档备查。

第三章  监督管理

第十三条（预售款收缴）商品房预售款应当全部存入监管账户，房地产开发企业不得在监管账户之外收存预售款。

预购人应当按照商品房买卖合同约定的付款时间，凭房地产开发企业开具的缴款通知书，通过商业银行网点柜台或者商品房预售款专用POS机将购房款直接存入监管账户。

预购人申请抵押贷款的，房地产开发企业应当提供监管账户作为贷款到账账户。

第十四条（监督预售款到账）区房地产行政主管部门及区交易管理机构应加强行政检查，对辖区内商品房预售项目预售款的收存、使用予以监督。

区交易管理机构通过“佛山市房地产市场信息系统”对商品房预售款的进账情况进行监督，将网签的每套商品房首付款数据与监管银行共享，并对工程进度进行实地核查。

监管银行应当按照监管协议约定的时间和方式，将监管账户内的相关信息，提供给区交易管理机构。如监管银行发现商品房预售款未及时进入监管账户的，应当于2个工作日内书面告知区房地产行政主管部门、区房地产交易管理机构。

第十五条（结束监管）当监管项目完成商品房首次登记并达到预购人可单方办理转移登记的条件时，房地产开发企业可持区不动产登记部门出具的相关证明文件向监管银行申请解除商品房预售款监管。监管银行应当在收到申请的3个工作日内与房地产开发企业签订商品房预售款终止监管协议，解除对商品房预售款的监管。

第十六条（解除合同后预售款的处理）房地产开发企业与预购人解除商品房买卖合同的，房地产开发企业应于解除商品房买卖合同之日起的3个工作日内，凭解除合同的有关证明资料，向区交易管理机构申请提取该套商品房已缴入监管账户的商品房预售款。经区交易管理机构审核同意后，监管银行应将监管账户对应的商品房预售款直接退回预购人账户。

第四章  银行保函

第十七条（保函业务）保函业务，是指房地产开发企业可凭银行出具的合法、有效的银行保函，等额替换商品房预售款监管账户中监管资金的行为。

第十八条（企业申请保函的条件）申请出具保函的房地产开发企业必须同时满足以下条件：

（一）房地产开发企业及其下属控股企业上一年度内未受到房地产市场监管部门行政处罚；

（二）该项目监管账户未被采取司法冻结、司法扣划、税收保全或强制执行等措施；

（三）房地产开发企业申请保函业务时诚信分值必须达到100分或以上。

第十九条（保函银行范围）保函银行仅限于在佛山市内设立营业机构的国有控股商业银行、全国性股份制商业银行，以及佛山本地法人农商行。保函银行不能为担保标的项目的监管银行。

第二十条（保函要求）现金保函应符合有关法律法规规定以及银行监管部门有关要求，并包含以下内容：保函编号、出具日期、房地产开发企业信息、项目信息、《监管协议》编号、监管银行、监管账号和担保金额、保函期限、赔付约定、连带责任等。

第二十一条（保函赔付责任）在保函有效期内，有以下情形之一的，区交易管理机构向监管银行发出索赔通知，监管银行在收到索赔通知后应立即通知保函银行见索即付。保函银行应于3个工作日内将索赔资金存入监管银行的监管账户，担保金额随索赔金额支付递减：

（一）房地产开发企业拖欠监管项目建设费用的；

（二）监管项目出现质量、违约或者侵权等问题，未支付相应的经济赔偿的；

（三）房地产开发企业与预购人解除商品房买卖合同后，未在本办法规定的时间内退回预售款的；

（四）监管项目未按商品房买卖合同约定的交付时间如期交付的；

（五）房地产开发企业出现影响监管项目建设的其他严重违法违规情形的。

若发生监管账户被采取司法冻结、查封等无法正常使用情形的，保函银行应于3个工作日内将索赔资金存入区交易管理机构指定的账户。

第二十二条（保函期限）现金保函的担保时间不得早于监管项目办理商品房首次登记时间。

第二十三条（保函业务申请流程）房地产开发企业申请保函业务的，应按照下列程序办理：

（一）监管银行审查。房地产开发企业和保函银行须向监管银行提供无条件的见索即付性保函及保函银行总行的授权文件。监管银行应对保函的合法性、担保及赔付能力、金额及期限等情况进行审核，并于3个工作日内出具审核意见。

（二）区交易管理机构核准。房地产开发企业向区交易管理机构提交监管银行出具的审核意见后，区交易管理机构应审查其行政处罚记录和监管账户强制执行等情况并于５个工作日内出具审核意见。区交易管理机构同意使用保函业务的，应出具核准意见。

（三）监管银行划款。监管银行应根据区交易管理机构核准意见及商品房预售款监管系统信息，于3个工作日内拨付预售款。

（四）交还回执。监管银行完成划款手续后，房地产开发企业应于3个工作日内向区交易管理机构交还划款回执。

（五）资料存档。区交易管理机构和监管银行应将相关资料及时存档备查。

第二十四条（保函终止）具有以下情形之一的，房地产开发企业应前往区交易管理机构终止保函业务：

（一）监管项目办理商品房首次登记的；

（二）房地产开发企业已将与保函担保金额等额的商品房预售款存入监管账户的；

（三）保函银行存入监管账户的索赔金额累计已达到保函担保总金额；

（四）监管账户留存额度发生变化，房地产开发企业需要重新出具保函的；

（五）区交易管理机构认定的其他情形。

除上述保函终止情形外，银行保函不得终止。

第二十五条（保函监管）中国人民银行佛山市中心支行、中国银行保险监督管理委员会佛山监管分局依法对银行保函业务实施监管。

第五章  法律责任

第二十六条（房地产开发企业责任）房地产开发企业在商品房预售款收存、使用过程中违反相关法律法规的，由相关部门依法进行查处；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十七条（其他单位责任）勘察、设计、施工、监理单位提供虚假证明或采取其他方式协助房地产开发企业违规使用商品房预售款的，承担相应法律责任，并由市或区建设行政主管部门将其违规行为录入企业信用信息系统，并依法对相关责任单位和责任人员予以查处。

其他单位违反上述规定的，由市或区房地产行政主管部门移交相关管理部门处理。

第二十八条（监管银行责任）监管银行未按照规定或者协议约定及时入账、拨付商品房预售款的，由监管银行行政主管部门责令限期改正；擅自拨付或者挪用商品房预售款的，由监管银行行政主管部门责令限期改正并追回款项。

逾期未改正的，由区交易管理机构暂停与该违规银行签订新建商品房预售款监管协议，停止或取消该银行在本市范围内从事商品房预售款监管业务；监管银行应依照法律、法规、规章、本办法及商品房预售款监管协议约定，承担相应的法律责任。

第二十九条（工作人员责任）相关工作人员在商品房预售款监管工作中存在玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等行为的，依法追究行政责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十条（应急措施）房地产开发企业有下列情形之一的，调查期间，区房地产行政主管部门应及时书面通知监管银行暂停拨付监管账户内的全部商品房预售款，并启动应急措施，协助相关部门加强监管账户内预售款的监督使用：

（一）预售项目被责令停工的；

（二）预售项目存在严重质量问题被调查的；

（三）预售项目未按期交付使用；

（四）预售项目发生严重的信访投诉，被房地产行政主管部门调查的；

（五）房地产行政主管部门认为房地产开发企业存在经营风险的。

上述情形处理完毕后，区房地产行政主管部门应书面通知监管银行可继续按本办法规定拨付监管账户内的商品房预售款。

第三十一条（房地产开发企业违规的处理）房地产开发企业有下列情形之一的，由市或区房地产行政主管部门责令限期改正，公示违法违规行为并录入企业信用信息系统。整改期间暂停该房地产开发企业在本市范围内所有开发项目的商品房预售：

（一）房地产开发企业违反本办法规定直接收存商品房预售款的；

（二）未依照本办法规定及时将贷款转入监管账户的；

（三）未依照本办法规定使用商品房预售款的；

（四）以其他款项为名收存商品房预售款，变相逃避监管的。

第六章  附  则

第三十二条（解释部门）商品房预售款监管政策由佛山市住房和城乡建设局、中国人民银行佛山市中心支行、中国银行保险监督管理委员会佛山监管分局共同对各部门各自职能范围内的条款进行解释。

佛山市住房和城乡建设局可以根据国家有关政策调整及房地产市场运行情况，对商品房预售款使用节点和相应商品房预售款留存额度进行适度调整。

第三十三条（施行日期）本办法自2020年  月  日起施行，《佛山市人民政府办公室关于修订佛山市商品房预售款监督管理实施办法的通知》（佛府办〔2012〕89号）同时废止。