佛山市商品房预售款监督管理实施办法

（2019修订）（征求意见稿）

第一章  总  则

- （制订依据）为促进房地产市场健康发展，维护商品房交易双方的合法权益，进一步完善商品房预售资金的监督管理，根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《广东省商品房预售管理条例》、《城市商品房预售管理办法》及相关法律法规，结合本市实际，制定本办法。

- （适用范围）本市行政区域内按《广东省商品房预售管理条例》实施预售的商品房，其商品房预售款的收存、支出、使用及其监督管理，适用本办法。

- （监管原则）本市商品房预售款的监督管理遵循政府指导、银行监管、多方监督、专款专用的原则。

第四条（主体分工）市房地产行政主管部门会同人民银行佛山市中心支行、中国银保监会佛山监管分局共同制定商品房预售款监管政策，负责商品房预售款监管系统开发建设，委托市房地产交易管理机构负责监管系统日常管理、数据统计等工作。

各区房地产行政主管部门负责辖区内商品房预售款政策执行和监管工作。

预售商品房所在地的区房地产交易管理机构（以下简称“区交易管理机构”）负责监督管理商品房预售款收存、使用。

中国人民银行佛山市中心支行负责管理商业银行办理商品房预售款监管专用账户（以下简称“监管账户”）开设、变更和撤销业务。

中国银保监会佛山监管分局负责监督商业银行在预售款监管过程中的资金管理行为。

本市行政区域内，遵守本办法的商业银行可以作为商品房预售款监管账户的开户银行（以下简称“监管银行”），监管银行应保证款项安全规范运行，按照法律法规及本办法做好监管工作。

第二章  一般规定

第五条（预售款定义）本办法所称商品房预售款,是指购房

人按照商品房买卖合同（预售）约定支付的定金、首付款、购房贷款以及其他形式的购房款。

第六条（监管银行及监管账户规定）房地产开发企业在申请商品房预售许可前，应当在本市确定一家符合本办法规定的商业银行作为该项目的监管银行，并与监管银行、区交易管理机构签订商品房预售款监管协议。

一个商品房预售许可证对应一个监管账户，监管银行原则

上不得变更。

第七条（预售款的使用要求）商品房预售款应全部存入监管账户，由监管银行进行监管，优先保障工程建设。

项目工程建设费用应根据项目所需的建筑安装、材料设备、配套建设和代征代建等费用确定。住宅项目应包括根据相关规定的住宅与市政公用基础设施和公共服务设施达到同步交付使用条件所需的建设费用。

第八条（监管应明晰的内容）房地产开发企业在申请商品房预售许可前，应当书面明确预售款监管的以下事项：

（一）监管账户名称、账号，并提交已签订的商品房预售款监管协议；

（二）商品房预售款监管协议应载明监管项目范围、监管资金使用节点、违约责任、监管资金的收存及使用方式、争议解决方式等内容；

（三）其他需要说明的情况。

房地产开发企业取得商品房预售许可后，应在项目销售现场公示预售款监管方案及监管协议。

第九条（项目用款计划节点）当预售款进账额达到以下各阶段应该留存的额度后，经区交易管理机构审批，房地产开发企业可以向监管银行申请，将超出部分转出监管账户。

（一）项目达到预售条件的形象进度至主体结构封顶前，监管账户内的资金不得低于项目销售总额的10%。

（二）项目完成主体结构封顶至配套安装工程（基本水电工程）完成前，监管账户内的资金不得低于项目销售总额的8%。

（三）项目完成配套安装工程至竣工验收前，监管账户内的资金不得低于项目销售总额的5%。

（四）项目完成竣工验收至完成商品房首次登记前，监管账户内的资金不得低于项目销售总额2%。

（五）项目完成商品房首次登记并达到购房人可单方办理转移登记的条件，可以提取剩余资金并申请解除资金监管。

销售总额按在价格管理部门备案的项目房价总额下降10%确定。

第十条（留存额度与诚信分的关系）监管账户内的资金留存额度与房地产开发企业的诚信分值对应。诚信分值的计算根据《佛山市房地产行业诚信管理办法》的规定执行。

诚信分值120分（不含120分）以上的，监管账户内的资金按上述额度的80%留存。

诚信分值100分（不含100分）至120分的，监管账户内的资金按上述额度的90%留存。

诚信分值100分，监管账户内的资金按上述额度留存。

诚信分值80分以上（含80分）至100分以下（不含100分），监管账户内的资金按上述额度的110%留存。

诚信分值80分（不含80））以下，监管账户内的资金按上述额度120%留存。

第十一条（保函要求）申请时点诚信分值100分（不含100分）以上的房地产开发企业可凭合法、有效的现金保函，免除同等额度的监管资金。现金保函的担保时间不得早于被担保项目办理商品房首次登记时间。

出具保函的银行不能为担保项目的监管银行。房地产企业和保函银行须向监管银行提供见索即付性保函及保函银行总行的授权文件。监管银行对保函的合法性、担保及赔付能力、金额及期限等情况进行审核。

第十二条（预售款的使用）监管账户内的款项在项目竣工之前，只能用于下列事项，不得挪作他用：

（一）本项目建设的施工进度款及法定税费；

（二）项目工程建设其他费用；

（三）法律法规规定的其它允许使用商品房预售款的情形。

第十三条（申请使用应提交的资料）房地产开发企业需要使用商品房预售款时，应向区交易管理机构提交：

（一）《商品房预售款使用申请表》；

（二）房地产开发企业用款计划；

（三）房地产开发企业与施工单位签订的《广东省建设工程施工合同》；

（四）用于支付施工进度款的，提供施工、监理单位出具的施工进度证明；用于支付购买项目建设必需的建筑材料、设备的，提供与供货商签订的购销合同；用于支付法定税费的，提供税务部门开具的发票等凭证；用于支付配套安装工程款的，提供相关配套安装工程合同材料。

（五）配套安装工程完成时，提交相关水电验收证明；申请配套安装工程款时，提供相关合同材料；竣工验收，提交竣工验收备案材料；完成商品房首次登记的，提交“首次登记确权清单”或相关材料。

区房地产行政主管部门可根据区实际情况调整上述资料，报市房地产行政主管部门同意后实施。

第十四条（办理流程）区交易管理机构受理房地产开发企业用款申请后，按下列程序进行审查，于５个工作日内进行审核答复。需要前往施工现场查看工程进度的，于7个工作内进行审核答复；受重点监控的项目，根据实际审批手续确定审核答复时间。

（一）审查资料。审查房地产开发企业提供的资料。用于支付工程款的，根据施工合同约定工程进度和施工单位用款申请予以核准用款；用于支付购买建筑材料设备的，根据其购销合同约定和工程进度予以核准用款；用于支付法定税费的款项在预售款总额的10%内核准用款。

（二）现场查看。到工程节点的变动调整阶段应现场查看工程进度情况。

（三）批准使用。同意使用预售款的，区交易管理机构在申请表上加具核准意见，其中一份由区交易管理机构保留，另一份由房地产开发企业送监管银行办理预售款拨付手续。

（四）银行划款。监管银行应当依据区交易管理机构出具的同意拨付证明和传输的电子信息，于3个工作日内拨付监管资金。

（五）交还回执。申请银行划款手续办理完毕后，房地产开发企业应将拨款回执送区交易管理机构备案。

第三章  监督管理

第十五条（预售款收缴到账）商品房预售款应当全部存入监管账户，房地产开发企业不得在监管账户之外收存商品房预售款。

购房人应当按照商品房买卖合同约定的付款时间，凭房地产开发企业开具的缴款通知书，通过商业银行网点柜台或者商品房预售款专用POS机将购房款直接存入监管账户。

购房人申请抵押贷款的，房地产开发企业应当提供监管账户作为贷款到账账户。

第十六条（监督预售款到账）区房地产行政主管部门及区

交易管理机构应通过行政检查等各种措施对辖区内预售商品房项目预售款的收存、使用予以监督。

区交易管理机构应当及时使用“佛山市房地产市场信息系统”对每套商品房预售款进入监管账户的情况进行监督，并对工程进度进行实地核查。

监管银行应当按照监管协议约定的时间和方式，将监管账户内的相关信息，提供给区交易管理机构。如监管银行发现商品房预售款未及时进入监管账户的，应当于2个工作日内书面告知区房地产行政主管部门、区房地产交易管理机构。

第十七条（结束监管）预售项目完成商品房首次登记并达

到购房人可单方办理转移登记的条件，房地产开发企业可持区不动产登记部门出具的相关证明文件向监管银行申请解除资金监管。监管银行应当在3个工作日内与房地产开发企业签订商品房预售款终止监管协议，解除对商品房预售款的监管。

第十八条（解除合同时处理措施）房地产开发企业与购房

人解除商品房买卖合同的，房地产开发企业应凭解除合同的有关证明资料，向区交易管理机构申请提取该套房屋已缴纳入监管账户的预售款，自解除合同起10个工作日内退还购房人。

第四章  法律责任

第十九条（房地产开发企业责任）房地产开发企业在商品

房预售款收存、使用过程中违反相关法律法规的，依法进行查处；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

第二十条（其它单位责任）勘察、设计、施工、监理单

位提供虚假证明或采取其他方式协助房地产开发企业违规使用商品房预售款的，由市或区建设行政主管部门将其违规行为记入企业信用信息系统，并依法对相关责任单位和责任人予以查处。

其他单位违反上述规定的，由市或区房地产行政主管部门移交相关管理部门予以查处。

第二十一条（商业银行责任）商业银行未按照规定或者协议约定及时入账、拨付监管资金的，由其上级主管部门责令改正；擅自拨付或者挪用监管资金的，由其上级主管部门责令追回款项，区交易管理机构暂停与违规银行签订新建商品房预售款监管协议，停止或取消该银行在本市范围内从事预售房款监管业务。

第二十二条（工作人员责任）相关工作人员在商品房预售

款监管工作中存在玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等行为的，依法追究行政责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

第二十三条（应急措施）房地产开发企业有下列情形之一的，查处期间，区房地产行政主管部门应书面通知监管银行暂停拨付监管账户内的全部商品房预售款，并启动应急措施，协调相关部门监督监管账户内资金的使用。

（一）预售项目被责令停工的；

（二）预售项目存在严重质量问题被调查的；

（三）预售项目未按期交付使用；

（四）预售项目发生严重的信访投诉，正被房地产行政主管部门调查的；

（五）房地产行政主管部门认为企业存在经营风险的。

上述有关行为消除后，区房地产行政主管部门应书面通知监管银行继续按本办法规定拨付监管账户内的全部商品房预售款。

第二十四条（企业违规的处理）房地产开发企业有下列行

为之一的，由市或区房地产行政主管部门责令限期改正，将其违法违规行为予以公示，记入企业信用信息系统；并暂停该房地产开发企业在本市所有开发项目的商品房预售，直至齐整改完毕。

（一）房地产开发企业发生违反本办法规定直接收存商品房预售款；

（二）未依照本办法规定及时将贷款转入监管账户；

（三）未依照本办法规定使用商品房预售款；

（四）以收取其他款项为名变相逃避商品房预售款监管。

第五章  附  则

第二十五条（解释部门）佛山市住房和城乡建设局、中

国人民银行佛山市中心支行、中国银保监会佛山监管分局共同制定商品房预售款监管政策，并对各自职能范围内的条款进行解释。

根据国家有关政策、房地产市场情况，佛山市住房和城乡建设局可以对监管资金使用节点和相应资金留存额度进行调整。

第二十六条（执行时间）本办法自2019年  月  日执行，佛府办〔2012〕89号同时停止执行。