| 序号 | 工 程 名 称 | 工程直接 监管部门 | 基本情况（层数/高度/跨度/建筑面积） | 工程进度 | 计划完 工时间 | 质量安全监督 检查情况 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 依云水岸B1地块3-6、9-10号楼工程 | 市安监站 | 32—42层/140560m2 | 封顶 | 2012年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 源泽林、林国强 |
| 2 | 保利东嘉花园1号楼 | 市安监站 | 28层/28195m2 | 封顶 | 2012年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 林国强、源泽林、 |
| 3 | 保利东嘉花园2号楼 | 市安监站 | 35层/20166m2 | 封顶 | 2012年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 林国强、源泽林、 |
| 4 | 保利东嘉花园3号楼 | 市安监站 | 35层/19674m2 | 封顶 | 2012年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 林国强、源泽林、 |
| 5 | 保利东嘉花园4号楼 | 市安监站 | 37层/23240m2 | 封顶 | 2012年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 林国强、源泽林、 |
| 6 | 保利东悦花园1-2#、12#-18#、21#楼 | 市安监站 | 30层/110485m2 | 封顶 | 2012年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 林国强、源泽林、 |
| 7 | 保利东悦花园5座、22座 | 市安监站 | 30层/17628m2 | 12层 | 2012年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 林国强、源泽林、 |
| 8 | 保利东悦花园3座、19座 | 市安监站 | 36层/26146m2 | 2层 | 2012年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 林国强、源泽林、 |
| 9 | 保利东景花园1、2、3号楼 | 市安监站 | 31层/68448m2 | 31层 | 2012年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 源泽林、林国强 |
| 10 | 保利东景花园8、9、10号楼 | 市安监站 | 31层/66634m2 | -1层-18层 | 2013年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 源泽林、林国强 |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工程直接 监管部门 | 基本情况（层数/高度/跨度/建筑面积） | 工程进度 | 计划完 工时间 | 质量安全监督 检查情况 | 检查人员 |
| 11 | 保利商务中心项目1座办公楼 | 市安监站 | 54层/136652m2 | 1层 | 2013地下室年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 邓羽平、何建辉、 |
| 12 | 东平新城项目第九期-五层以上住宅塔楼AB、C栋 | 市安监站 | 52层/110935m2 | 地下室 | 2013年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 林国强、源泽林 |
| 13 | 誉江华府（二期）A4、A5栋 | 南海区国土城建和水务局 | RC/32/24579.49㎡ | 装饰 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 任瑜、陈志石 |
| 14 | 怡翠世嘉三期B1-4 | 南海区国土城建和水务局 | RC/39/81361m2 | 主体 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、夏毅坚曾汝国 |
| 15 | 怡翠世嘉一期A1、A2、A5-A12 | 南海区国土城建和水务局 | RC/32/28381 m2 | 拆脚手架 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、夏毅坚曾汝国 |
| 16 | 智富大厦 | 南海区国土城建和水务局 | RC/36/89066.18 m2 | 基础 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、夏毅坚曾汝国 |
| 17 | 华南国际金融中心A、B区 | 南海区国土城建和水务局 | RC/36/6185.3 m2 | 六层至二十层 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、夏毅坚曾汝国 |
| 18 | 富丰新城二期19-20 | 南海区国土城建和水务局 | RC/32/97718m2 | 拆脚手架 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、夏毅坚曾汝国 |
| 19 | 地铁金融城 A1-A4办公楼 | 南海区国土城建和水务局 | RC/39-41/269997 m2 | 主体 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、夏毅坚曾汝国 |
| 20 | 中海千灯湖花园 2、4、6、8栋 | 南海区国土城建和水务局 | RC/42/126630 m2 | 主体 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、夏毅坚曾汝国 |
| 21 | 中海千灯湖花园 10、12、14栋 | 南海区国土城建和水务局 | RC/44/78863 m2 | 主体 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、夏毅坚曾汝国 |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工程直接 监管部门 | 基本情况（层数/高度/跨度/建筑面积） | 工程进度 | 计划完 工时间 | 质量安全监督 检查情况 | 检查人员 |
| 22 | 创鸿汇苑B区2、3、5、6 | 南海区国土城建和水务局 | RC/44/118758 m2 | 基础 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、夏毅坚曾汝国 |
| 23 | 金域蓝湾北区 | 南海区国土城建和水务局 | RC/33/12227.09 m2 | 主体 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、夏毅坚曾汝国 |
| 24 | 金域蓝湾 B14、18、20、25 | 南海区国土城建和水务局 | RC/33/42383.76 m2 | 主体 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、夏毅坚曾汝国 |
| 25 | 金域蓝湾 N2、3、8、9、10 | 南海区国土城建和水务局 | RC/32/5193 m2 | 二层 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、夏毅坚曾汝国 |
| 26 | 金域蓝湾N11、 12、16-19、21-23 | 南海区国土城建和水务局 | RC/32/169178.32 m2 | 基础 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、夏毅坚曾汝国 |
| 27 | 中海千灯湖花园1、3、5、7栋 | 南海区国土城建和水务局 | RC/42/127056 m2 | 底板 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、夏毅坚曾汝国 |
| 28 | 中海千灯湖花园9、11、13、15、17栋 | 南海区国土城建和水务局 | RC/44/118758 m2 | 底板至顶板 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、夏毅坚曾汝国 |
| 29 | 创鸿广场 | 南海区国土城建和水务局 | RC/42/53743 m2 | 底板至顶板 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、夏毅坚曾汝国 |
| 30 | 依云天汇A18地块 | 南海区国土城建和水务局 | RC/39-40/139165 m2 | 二层至四十层 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、夏毅坚曾汝国 |
| 31 | 依云天汇A21地块 | 南海区国土城建和水务局 | RC/45/162647 m2 | 二层至四十层 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、夏毅坚曾汝国 |
| 32 | 雅居乐御景名门花园一期11-15栋 | 南海区国土城建和水务局 | RC/32/72400m2 | 拆排栅 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 全济宇、黄锡全 |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工程直接 监管部门 | 基本情况（层数/高度/跨度/建筑面积） | 工程进度 | 计划完 工时间 | 质量安全监督 检查情况 | 检查人员 |
| 33 | 雅居乐御景名门花园一期20-23栋 | 南海区国土城建和水务局 | RC/31/65544.02 m2 | 拆排栅 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 全济宇、黄锡全 |
| 34 | 雅居乐御景名门花园一期16-19栋 | 南海区国土城建和水务局 | RC/32/54327 m2 | 拆排栅 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 全济宇、黄锡全 |
| 35 | 瑞安花园瑞丰阁、瑞荣阁、瑞昌阁 | 南海区国土城建和水务局 | RC/33/90799 m2 | 装饰 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 全济宇、黄锡全 |
| 36 | 中海金沙湾东区14-16座 | 南海区国土城建和水务局 | RC/33/59000m2 | 拆排栅 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 全济宇、黄锡全 |
| 37 | 中海金沙湾东区17-21座 | 南海区国土城建和水务局 | RC/33/8500m2 | 拆排栅 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 全济宇、黄锡全 |
| 38 | 金碧海岸花园46-53号楼 | 南海区国土城建和水务局 | RC/31/118000m2 | 装饰 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 何智华、胡伟康 |
| 39 | 金名都6-10 | 南海区国土城建和水务局 | RC/45/90423 m2 | 封顶 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 何智华、胡伟康 |
| 40 | 金名都11-12 | 南海区国土城建和水务局 | RC/45/59201 m2 | 装饰 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 何智华、胡伟康 |
| 41 | 合生君景湾君泓轩1~8栋 | 南海区国土城建和水务局 | RC/31/180000m2 | 未开工 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 何智华、胡伟康 |
| 42 | 领地海纳公馆2、3栋 | 南海区国土城建和水务局 | RC/31/27100m2 | 2栋装饰、3栋二十五层 | 2014年3月 | 基坑支护与方案不符，基坑顶无排水沟 | 何智华、胡伟康 |
| 43 | 金碧海岸花园9-11号楼 | 南海区国土城建和水务局 | RC/31/75397m2 | 装饰 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 何智华、胡伟康 |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工程直接 监管部门 | 基本情况（层数/高度/跨度/建筑面积） | 工程进度 | 计划完 工时间 | 质量安全监督 检查情况 | 检查人员 |
| 44 | 金碧海岸花园 16-19号楼 | 南海区国土城建和水务局 | RC/31/60156m2 | 装饰 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 何智华、胡伟康 |
| 45 | 金名都13、14栋 | 南海区国土城建和水务局 | RC/45/51593.52m2 | 桩基 | 2014年6月 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 何智华、胡伟康 |
| 46 | 依云曦城B1-2区1、2、3、4楼 | 南海区国土城建和水务局 | RC30/50490m2 | 天面层 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 余显志、张森开 何耀雄 |
| 47 | 依云曦城B1-2区5、6、7楼 | 南海区国土城建和水务局 | RC30/37043 m2 | 天面层 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 余显志、张森开 何耀雄 |
| 48 | 保利东语花园 | 南海区国土城建和水务局 | RC/38/205184.74 m2 | 天面 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 余显志、张森开 何耀雄 |
| 49 | 滨城1、2、3座 | 南海区国土城建和水务局 | RC/30/67628.92 m2 | 封顶 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 何耀洛、梁宏宇 |
| 50 | 滨城4、5、6座 | 南海区国土城建和水务局 | RC/30/67628.92 m2 | 七层 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 何耀洛、梁宏宇 |
| 51 | 西樵雅居乐花园1-4栋、地下库 | 南海区国土城建和水务局 | RC/31/96171.2m2 | 地下室底板 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 何耀洛、梁宏宇 |
| 52 | 桂丹颐景园C区-C1、C2、C4 | 南海区国土城建和水务局 | RC/32-33/69017.51㎡ | 三层至十一层 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 傅永乐、郑仲伟 |
| 53 | 祈福南湾半岛天湖路1、2、3、4号 | 南海区国土城建和水务局 | RC/30/92431.8㎡ | 基础 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 傅永乐、郑仲伟 |
| 54 | 君御海城一期（商场、地下室AC区、31-32号楼） | 高明区国土城建和水务局 | 32层/70595㎡ | 主体 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 周庆光、何苑林 |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工程直接 监管部门 | 基本情况（层数/高度/跨度/建筑面积） | 工程进度 | 计划完 工时间 | 质量安全监督 检查情况 | 检查人员 |
| 55 | 君御海城一期（地下室B区、30号楼、33-35号楼） | 高明区国土城建和水务局 | 32层/70264㎡ | 主体 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 周庆光、何苑林 |
| 56 | 君御海城国际酒店 | 高明区国土城建和水务局 | 28层/158m/69878㎡ | 装饰 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 何苑林、周庆光 |
| 57 | 美的西江花园1-6号楼及一期地下室 | 高明区国土城建和水务局 | 32层/99705㎡ | 装饰 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 阮子航、关均炳 |
| 58 | 美的西江花园7-10号楼及二期地下室 | 高明区国土城建和水务局 | 32层/65014㎡ | 主体 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 阮子航、关均炳 |
| 59 | 东江国际商住中心二期(办公楼1、2、酒店式办公楼、地下室、商业、物业管理用房) | 禅城区国土城建和水务局 | 10～28层/65054.3 | 装饰 | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 60 | 商住楼 | 禅城区国土城建和水务局 | 31层/39702.28 | 装饰 | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 61 | 铂顿商业中心 | 禅城区国土城建和水务局 | 16～28层/128261.9 | 砌体 | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 杨智恒、郭崇宏 |
| 62 | 恒福·国际工程 | 禅城区国土城建和水务局 | 29层/128754.7 | 22层 | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 63 | 碧桂园城市花园(南地块4#、5#、7#住宅楼及地下室) | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/77554.9 | 待验收 | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 64 | 佛禅(挂)2009-010地块(碧桂园城市花园南地块1-3#公寓式酒店及地下室) | 禅城区国土城建和水务局 | 29层/128613.85 | 装饰 | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工程直接 监管部门 | 基本情况（层数/高度/跨度/建筑面积） | 工程进度 | 计划完 工时间 | 质量安全监督 检查情况 | 检查人员 |
| 65 | 佛禅(挂)2009-010地块(碧桂园城市花园北地块18-22号住宅) | 禅城区国土城建和水务局 | 29层/69962.97 | 装饰 | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 66 | 星星·华园国际(二期)1#、2#住宅楼、商业综合楼(办公楼、商业裙楼) | 禅城区国土城建和水务局 | 23～30层/110000 | 装饰 | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 67 | 星星·华园国际(二期)7#住宅楼 | 禅城区国土城建和水务局 | 31层/59522.66 | 装饰 | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 68 | 1#至4#商住楼 | 禅城区国土城建和水务局 | 24～30层/102166.62 | 装饰 | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 69 | 佛禅(挂)2009-010地块(碧桂园城市花园中地块11-15号住宅楼及地下室) | 禅城区国土城建和水务局 | 31层/103507.49 | 装饰 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 70 | 佛禅(挂)2009-010(碧桂园城市花园项目中地块16-17号楼及地下室) | 禅城区国土城建和水务局 | 30层/90803.11 | 装饰 | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 71 | 东平路以北、华远东路西侧C地块一期(一组团1#楼电房、商业、住宅及其地下室) | 禅城区国土城建和水务局 | 28层/36127.58 | 装饰 | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 邓力,李业景、肖昌飞 |
| 72 | 佛禅(挂)2010-001地块项目(一期13#、15#、16#、17#、18#、19#、20#，居委会、警务室) | 禅城区国土城建和水务局 | 18、32层/111724 | 装饰 | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 李业景、肖昌飞 |
| 73 | 禅城区2007-005地块(依云上城)4#、6#、7#、8#楼 | 禅城区国土城建和水务局 | 30层/12900 | 拆外架 | 2012年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工程直接 监管部门 | 基本情况（层数/高度/跨度/建筑面积） | 工程进度 | 计划完 工时间 | 质量安全监督 检查情况 | 检查人员 |
| 74 | 佛禅(挂)2009-016地块B区第一期(盛南新都花园1#、10#-13#楼及地下室) | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/61403.9 | 二十八层梁板 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 王海波、杨志杰 |
| 75 | 佛禅(挂)2009-008地块(佛山市世博商业中心二期) | 禅城区国土城建和水务局 | 29层/122113.9 | 5层 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 76 | 佛禅(挂)2009-008地块(佛山市世博酒店) | 禅城区国土城建和水务局 | 38层/101989.7 | 4层 | 2013年 | 8#塔吊顶升后未办理验收手续，特种作业证未报监理审核。已发整改通知书 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 77 | 佛禅(挂)2008-025地块(翠堤明珠)项目一期2#楼及地下室 | 禅城区国土城建和水务局 | 28层/29832.29 | 天面 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 邓力,李业景、肖昌飞 |
| 78 | 佛禅(挂)2009-007地块(保利天玺花园)项目南区4#、5#楼及地下室 | 禅城区国土城建和水务局 | 31层/69295.84 | 装饰 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 79 | 佛禅(拍)2009-003地块(兆阳御花园)项目14-17#楼 | 禅城区国土城建和水务局 | 28层/53333.87 | 天面 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 80 | 佛禅(挂)2009-016地块B区第二期(盛南新都花园2#-9#楼及地下室) | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/122985.44 | 地下室顶板、三层面 | 2013年 | 5#楼三层梁板未办理验收手续已进行隐蔽未按规定通知我站对控制点进行质量安全抽查。已发整改通知书 | 王海波、杨志杰 |
| 81 | 佛禅(挂)2009-007地块(保利天玺花园)项目北区1#及地下室 | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/29962.13 | 天面 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 82 | 佛禅(挂)2009-007地块(保利天玺花园)项目北区2#及地下室 | 禅城区国土城建和水务局 | 39层/29482.74 | 天面 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工程直接 监管部门 | 基本情况（层数/高度/跨度/建筑面积） | 工程进度 | 计划完 工时间 | 质量安全监督 检查情况 | 检查人员 |
| 83 | 佛禅(挂)2009-007地块(保利天玺花园)项目北区3#及地下室 | 禅城区国土城建和水务局 | 40层/25667.73 | 三十五层 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 84 | 佛禅(挂)2007-005地块(依云上城)三期9-12#楼及地下室 | 禅城区国土城建和水务局 | 30层/123002.67 | 9#楼13层 | 2013年 | 个别框架梁支座面筋锚固长度不足部分板受力钢筋间距不满足要求已发整改通知书 | 邓力、凌伟岳 |
| 85 | 佛(禅)挂2011-001地块项目(商业裙楼及住宅楼1#-10#) | 禅城区国土城建和水务局 | 17、18、27、28层/87567.76 | 基坑 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、陈茂俊 |
| 86 | 智慧新城启动区之五区之住宅区土建工程 | 禅城区国土城建和水务局 | 29-30层/133190.08 | 基坑 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 李业景、肖昌飞 |
| 87 | 智慧新城启动区之五区之公共租赁房区土建工程 | 禅城区国土城建和水务局 | 30层/40307.56 | 基坑 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 李业景、肖昌飞 |
| 88 | 智慧新城启动区之五区之商业工业配套区土建工程 | 禅城区国土城建和水务局 | 30层/67913.79 | 基坑 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 李业景、肖昌飞 |
| 89 | 禅城区石湾镇街道隔田坊保障性住房建设项目 | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/80195.9 | 桩基础 | 2013年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、陈茂俊 |
| 90 | 06-CG13地块(万科城三期三区64座) | 禅城区国土城建和水务局 | 28层/15170.08 | 三层 | 2014年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 王海波、杨志杰 |
| 91 | 佛禅(挂)2010-019地块(喜悦国际广场项目) | 禅城区国土城建和水务局 | 30层/92256.64 | 基础 | 2014年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、陈茂俊 |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工程直接 监管部门 | 基本情况（层数/高度/跨度/建筑面积） | 工程进度 | 计划完 工时间 | 质量安全监督 检查情况 | 检查人员 |
| 92 | 佛禅(挂)2011-010港口路西侧、华新路南侧、澜石二路北侧地块建设项目(商品房1、2、6、7、8、10、18号楼) | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/88295.22 | 二层 | 2014年 | 监理单位签证滞后 | 曾晓明、古伟强、陈茂俊 |
| 93 | 佛禅(拍)2010-002地块(佛山雅居乐佰利郡花园) | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/96965.14 | 打桩 | 2014年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 94 | 佛禅(拍)2010-001地块东海银湾濠园1座 | 禅城区国土城建和水务局 | 31层/33300.81 | 地下室底板 | 2015年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 95 | 佛禅(拍)2010-001地块东海岸银湾豪园2-5座、39座垃圾收集站 | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/62034.33 | 基础 | 2015年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 96 | 佛禅(拍)2010-001地块东海银湾豪园6-8座 | 禅城区国土城建和水务局 | 33层/45238.39 | 基础 | 2015年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 97 | 佛禅(拍)2010-001地块东海银湾豪园9座、10座 | 禅城区国土城建和水务局 | 33层/29808.63 | 基础 | 2015年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 98 | 村民公寓 | 禅城区国土城建和水务局 | 35层/108620.3 | 压桩 | 2015年 | 施工用电未采用TN-S系统，桩机未接PE线三级教育和安全交底签名不齐全，无日期，特种作业证不是省厅发证，监理未审核，桩的施工方案监理未审核。已发整改通知书 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 99 | 06-CG13地块(万科城六期四区1座、垃圾站) | 禅城区国土城建和水务局 | 28层/18837.98 | 三层 | 2014年 | 未发现有重大质量安全隐患 | 王海波、杨志杰 |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工程直接 监管部门 | 基本情况（层数/高度/跨度/建筑面积） | 工程进度 | 计划完 工时间 | 质量安全监督 检查情况 | 检查人员 |
| 100 | 佛禅(挂)2011-010港口路西侧、华新路南侧、澜石二路北侧地块建设项目(商品房3、4、5、11、12、13、17号楼) | 禅城区国土城建和水务局 | 32层/91781.56 | 二层 | 2014年 | 监理单位签证滞后 | 曾晓明、古伟强、陈茂俊 |

填表说明：本表填写的较大工程项目是指30层以上、或高度100米以上、或跨度36米以上的工程；